DOCUMENTO EJECUTIVO

# Modernización de identidad y acceso seguro

Caso ejecutivo para decisión directiva

Preparado para: Dirección y equipo de Tecnología

Fecha base: 11 de agosto de 2026

Estado: Propuesta para aprobación y levantamiento técnico

Documento sujeto a validación de licencias Microsoft, versión de FortiOS/FortiClient, contrato Fortinet y capacidad interna.

Decisión solicitada Autorizar un proyecto por fases para unificar la identidad de cada empleado, adoptar autenticación resistente al phishing, extender los controles corporativos a portátiles y modernizar la política de contraseñas sin reemplazar Active Directory, Zimbra ni FortiGate.

# 1. Resumen ejecutivo

La organización dispone de una base local sólida: tres controladores de dominio Windows Server 2022 para aproximadamente 40 usuarios, correo independiente en Zimbra, Microsoft 365 para una parte de la población y acceso remoto mediante FortiClient VPN seguido de Escritorio remoto. El riesgo principal no es la disponibilidad del dominio, sino la fragmentación de identidad y la dependencia de credenciales susceptibles de phishing.

Una misma persona utiliza identidades diferentes en Windows, Microsoft 365, Zimbra y el portátil remoto.

Las licencias de Microsoft 365 se administran con direcciones basadas en cargos; esto reduce trazabilidad y puede inducir uso compartido de credenciales.

Los portátiles externos se inician con cuentas locales antes de establecer la VPN, por lo que quedan parcialmente fuera del gobierno corporativo.

SMS y llamada dejarán de ser métodos provistos por Microsoft Entra el 1 de febrero de 2027.

El cambio periódico obligatorio de contraseña incentiva variaciones predecibles y no debe ser el control central de seguridad.

# 2. Estado actual

| Componente | Situación actual | Consecuencia |
| --- | --- | --- |
| Active Directory | MIDOMINIO.LOCAL; tres DC Server 2022; ~40 usuarios. | Base estable, pero separada del tenant. |
| Microsoft 365 | Tenant independiente; licencias asociadas en varios casos a cuentas por cargo. | Trazabilidad, baja y MFA dependen de una cuenta que no representa claramente a una persona. |
| Correo | Zimbra con direcciones como cargo@midominio.com.co. | Puede conservarse; correo e identidad no tienen que ser la misma cuenta. |
| Portátiles | Inicio con cuenta local; luego FortiClient VPN y RDP al PC de oficina. | Dos inicios de sesión, menor control del equipo y recuperación compleja fuera de la oficina. |
| Autenticación | Presencia de SMS/voz y contraseñas. | Exposición a phishing, SIM swap y cambios regulatorios/tecnológicos. |

# 3. Por qué es importante

| Objetivo | Valor para la organización |
| --- | --- |
| Reducir incidentes | Passkeys y Windows Hello reducen el valor de robar o reutilizar una contraseña. |
| Responsabilidad individual | Cada acceso, licencia y método de recuperación queda asociado a una persona. |
| Continuidad | La autenticación de Microsoft 365 no depende de que los DC estén disponibles para cada acceso. |
| Trabajo remoto | El portátil se convierte en equipo corporativo administrado, no en un equipo aislado que solo ejecuta una VPN. |
| Cumplimiento | Se eliminan SMS y voz antes del retiro obligatorio y se documentan controles compensatorios. |
| Experiencia | Un usuario personal, Windows Hello y SSO disminuyen solicitudes repetidas de credenciales. |

Riesgo de no actuar Después del 1 de febrero de 2027, un usuario cuyo único MFA sea SMS o voz quedará bloqueado hasta registrar una passkey. La organización además conservaría cuentas compartidas, trazabilidad limitada y portátiles no gobernados.

# 4. Solución propuesta

Se conservarán MIDOMINIO.LOCAL, Zimbra y FortiGate. El cambio consiste en añadir una capa coherente de identidad y control:

Agregar midominio.com.co como sufijo UPN, sin renombrar el dominio interno.

Asignar a cada persona una identidad nombre.apellido@midominio.com.co y una licencia individual cuando corresponda.

Sincronizar identidades desde AD hacia Entra mediante Password Hash Synchronization.

Registrar los equipos corporativos mediante Microsoft Entra Hybrid Join.

Adoptar Windows Hello for Business en los equipos y passkeys en Microsoft 365.

Integrar FortiGate/FortiClient con Entra mediante SAML y MFA, sujeto a compatibilidad.

Extender administración, cifrado, actualizaciones y protección de endpoint a portátiles.

Sustituir la caducidad periódica de contraseña por una política moderna con controles compensatorios.

# 5. Qué cambia al iniciar sesión

| Escenario | Hoy | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| PC de oficina | MIDOMINIO\nombre.apellido + contraseña. | nombre.apellido@midominio.com.co con Windows Hello; contraseña disponible para contingencia. |
| Microsoft 365 | Cuenta de cargo y SMS/MFA según configuración. | Identidad personal + passkey; SSO en equipo corporativo. |
| Portátil remoto | Cuenta local → FortiClient → credencial VPN → RDP. | Cuenta corporativa/Hello → VPN corporativa con identidad y MFA → RDP, manteniendo el modelo de acceso remoto inicialmente. |
| Recuperación | Cambio manual y métodos dependientes del teléfono. | Procedimiento verificado con Temporary Access Pass, llave de respaldo y mesa de ayuda. |

La fase inicial mantiene el Escritorio remoto al PC de oficina. No se abrirá RDP directamente a Internet. Una evolución posterior podrá evaluar acceso directo a aplicaciones, ZTNA o retiro de dependencias innecesarias de RDP.

# 6. Extensión del entorno corporativo a portátiles

El objetivo no es solamente conectar una red: es llevar identidad, configuración y protección al dispositivo remoto.

Equipo unido al dominio y registrado de forma híbrida, o administrado por Entra/Intune según el modelo aprobado.

BitLocker con clave de recuperación custodiada por TI, TPM y Secure Boot.

Windows Hello, EDR/antivirus, firewall, parches y eliminación de administradores locales innecesarios.

FortiClient administrado por EMS cuando el licenciamiento y la arquitectura lo permitan.

VPN antes del inicio de sesión para contactar el dominio en escenarios de aprovisionamiento o cambio de contraseña.

Preferencia por un túnel previo basado en certificado de equipo y autenticación posterior del usuario con Entra/MFA.

Acceso RDP limitado al equipo asignado, con reglas de firewall, registros y segmentación.

Decisión de arquitectura VPN Fortinet documenta SAML con Microsoft Entra y VPN antes del inicio de Windows, incluso con certificados de equipo mediante EMS. La opción final requiere conocer modelo de FortiGate, versión de FortiOS, modalidad SSL/IPsec, versión/licencia de FortiClient, existencia de EMS y PKI. No se comprometerá su disponibilidad sin una prueba de concepto.

# 7. Política moderna de contraseñas

Microsoft Research explica que la caducidad frecuente lleva a patrones previsibles: usuarios incrementan números, cambian una letra o reutilizan estructuras. Microsoft 365 desaconseja la expiración periódica para cuentas cloud; NIST SP 800-63B-4 también indica que no deben exigirse cambios periódicos sin evidencia de compromiso.

| Control propuesto | Política |
| --- | --- |
| Longitud | Mínimo objetivo de 15 caracteres; se favorecen frases de paso memorables y únicas. |
| Caducidad | Sin vencimiento periódico para usuarios, una vez desplegados los controles compensatorios. |
| Cambio obligatorio | Inmediato ante sospecha, filtración, restablecimiento, malware o instrucción de TI. |
| Bloqueo de débiles | Microsoft Entra Password Protection para impedir términos comunes, comprometidos y propios de la organización. |
| MFA | Passkey/Windows Hello; SMS y voz se retiran. |
| Reutilización | Prohibida fuera de la organización; historial y monitoreo internos. |
| Administradores | Llaves FIDO2 y cuentas separadas; política más estricta según riesgo. |
| Cuentas de servicio | Contraseñas administradas/gMSA o certificados; no se aplica la misma política humana. |

Condición de seguridad No se recomienda configurar “la contraseña nunca expira” antes de activar passkeys/MFA, bloqueo de contraseñas débiles, monitoreo, procedimiento de respuesta y protección de cuentas privilegiadas. La mejora es un paquete de controles, no un ajuste aislado.

# 8. Costos y recursos

Las cifras siguientes son escenarios de planeación, no cotizaciones. Valores públicos de referencia en USD, compromiso anual, antes de impuestos y conversión a COP.

| Concepto | Referencia | Estimación para 40 usuarios |
| --- | --- | --- |
| Entra ID P1 independiente | USD 7 usuario/mes. | USD 280/mes; USD 3.360/año. |
| Business Premium | USD 22 usuario/mes con Teams. | USD 880/mes; USD 10.560/año si se licencia a los 40. |
| Incremento Standard → Premium | Precios públicos: USD 14 → USD 22. | USD 8 usuario/mes; USD 320/mes si los 40 ya tuvieran Standard. |
| Llaves FIDO2 | Presupuesto orientativo, sujeto a proveedor. | Dos por administrador y para usuarios sin dispositivo compatible; cantidad tras inventario. |
| FortiClient EMS / Fortinet | Depende del contrato, versión y número de endpoints. | Cotización obligatoria con partner; podría ser costo nuevo. |
| Servidor Entra Connect | VM miembro dedicada recomendada. | Sin compra de hardware si existe capacidad y licenciamiento Windows. |
| Servicios profesionales | Diseño, piloto, despliegue y documentación. | 80–140 horas como rango inicial; ajustar tras descubrimiento. |
| Trabajo interno | TI, comunicaciones y soporte a usuarios. | 0,25–0,5 FTE durante 4–6 meses, con mayor carga en pilotos. |

Modelo recomendado para evaluar: Business Premium para quienes requieren Office y administración completa del portátil; Entra ID P1 para usuarios interactivos sin Office que queden sujetos a Acceso Condicional. La asignación exacta exige inventario y validación contractual.

# 9. Tiempo y etapas

| Etapa | Duración | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Descubrimiento y decisión | 2 semanas | Inventario, licencias, Fortinet, riesgos y diseño aprobado. |
| Identidad y passkeys piloto | 2–3 semanas | Cuentas personales, administradores protegidos y usuarios piloto. |
| Entra Connect y dispositivos | 3–5 semanas | Sincronización, SSO e Hybrid Join validados. |
| Portátiles y VPN | 3–6 semanas | Piloto de equipo corporativo remoto y SAML/prelogon según compatibilidad. |
| Despliegue general | 4–6 semanas | Migración por grupos, formación y soporte. |
| Estabilización | 2–4 semanas | Auditoría, eliminación de SMS/voz y cierre. |

Duración total estimada: 4 a 6 meses. La línea de passkeys debe comenzar inmediatamente y concluir antes de la fecha interna propuesta del 15 de diciembre de 2026.

# 10. Riesgos y mitigaciones

| Riesgo | Mitigación |
| --- | --- |
| Duplicar o asociar incorrectamente cuentas | Tabla de correspondencia, OU piloto y Entra Connect en staging. |
| Bloquear usuarios al exigir passkey | Piloto, TAP, método de respaldo y soporte reforzado. |
| Incompatibilidad Fortinet | Inventario de versiones, matriz de soporte y prueba de concepto. |
| Cambiar contraseñas sin controles compensatorios | No modificar caducidad hasta cumplir el criterio técnico de salida. |
| Costos superiores | Licenciamiento por perfiles, cotización local y aprobación por etapa. |
| Resistencia del usuario | Comunicación simple, demostraciones y acompañamiento. |

# 11. Indicadores de éxito

100 % de personas con identidad individual y propietario documentado.

100 % de administradores con cuenta separada y FIDO2.

0 usuarios dependientes de SMS o voz antes del 15 de diciembre de 2026.

100 % de portátiles corporativos cifrados, inventariados y bajo política.

100 % de accesos VPN asociados a una persona y protegidos con MFA compatible.

Reducción de cuentas locales y compartidas a excepciones justificadas.

Procedimientos de alta, cambio, retiro y recuperación probados.

# 12. Aprobación solicitada

Recomendación Aprobar la fase de descubrimiento y piloto, autorizar cotizaciones de Microsoft/Fortinet/llaves FIDO2 y designar un patrocinador ejecutivo. La aprobación del despliegue total se realiza al superar los criterios del piloto y confirmar el costo final.

# Fuentes y respaldo

Fuentes primarias consultadas. Los precios son referencias públicas en USD observadas el 11 de agosto de 2026; deben confirmarse con el proveedor colombiano antes de aprobar compras.

Microsoft: retiro de SMS/voz y adopción de passkeys

Microsoft: passkeys (FIDO2) en Entra ID

Microsoft: sincronización de hash de contraseña

Microsoft: Windows Hello for Business y Cloud Kerberos Trust

Microsoft: comprobación de Microsoft Entra Hybrid Join

Microsoft: recomendaciones de políticas de contraseña

Microsoft Research: Microsoft Password Guidance

NIST SP 800-63B-4: Authentication and Authenticator Management

Fortinet: SSL VPN con Microsoft Entra SSO

Fortinet: VPN antes del inicio de sesión

Fortinet: prelogon con certificado de equipo y EMS

Microsoft: precios de Microsoft Entra

Microsoft: precio y contenido de Business Premium